### 1. Bảng phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| Hạng mục | Nhóm MoSCoW | Điểm | Lý do xếp loại |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Thủ thư quản lý kho sách | Must have | 3 | Bắt buộc phải có trước tiên (phụ thuộc kỹ thuật) để tạo ra cơ sở dữ liệu sách cho độc giả tìm kiếm và mượn. |
| 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản | Must have | 2 | Là tính năng định danh cốt lõi, bắt buộc phải có để hệ thống biết ai đang thực hiện giao dịch mượn sách. |
| 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | 2 | Là bước thiết yếu không thể thiếu trong hành trình người dùng (User Journey) để tìm được sách cần mượn. |
| 3. Mượn sách online | Must have | 3 | Đây là chức năng tạo ra giá trị cốt lõi nhất của toàn bộ sản phẩm MVP này. |
| 5. Đặt trước sách khi hết | Should have | 2 | Tính năng quan trọng giúp giữ chân độc giả, nhưng nếu chưa có, người dùng vẫn có thể tạm khắc phục bằng cách quay lại kiểm tra sau. |
| 4. Gia hạn mượn sách online | Should have | 1 | Rất hữu ích cho độc giả, nhưng trong giai đoạn MVP có thể dùng workaround là gọi điện/nhắn tin để thủ thư gia hạn thủ công. |
| 9. Xem lịch sử mượn sách | Should have | 1 | Cần thiết để người dùng quản lý cá nhân, nhưng nếu trễ tiến độ thì tạm thời độc giả có thể nhờ thủ thư tra cứu giúp. |
| 8. Thông báo email sắp đến hạn | Should have | 1 | Giúp giảm tỷ lệ trả sách muộn, nhưng có thể thay thế tạm thời bằng việc thủ thư lọc danh sách và gọi điện nhắc nhở. |
| 12. Đăng nhập Google/Facebook | Could have | 2 | Giúp tăng sự tiện lợi và trải nghiệm nhanh chóng, nhưng bỏ đi không ảnh hưởng gì vì đã có đăng ký truyền thống (Mục 1). |
| 6. Đánh giá & bình luận sách | Could have | 2 | Có thì tốt để tăng tương tác cộng đồng, nhưng hoàn toàn không tác động đến luồng nghiệp vụ mượn sách chính. |
| 7. Gợi ý sách theo sở thích | Won't have | 3 | Đòi hỏi thuật toán phức tạp, tốn nhiều công sức (3 điểm) nên hoàn toàn không phù hợp cho bản MVP cần ra mắt nhanh. |
| 11. Chat trực tiếp với thủ thư | Won't have | 3 | Đòi hỏi nguồn lực trực chat liên tục và tốn kém tài nguyên phát triển, thống nhất đẩy lùi về các phiên bản sau. |

### 2. Phân tích công sức nhóm Must

- Tổng điểm công sức nhóm Must: Mục 10 (3) + Mục 1 (2) + Mục 2 (2) + Mục 3 (3) = 10 điểm.

- Số lượng hạng mục Must: Bốn (4) hạng mục (tuân thủ quy tắc không vượt quá 5).

- Đánh giá ngưỡng công sức: Năng lực của Release 1 là 20 điểm. Tổng điểm nhóm Must là 10 điểm, chiếm 50% năng lực. Con số này nằm trong ngưỡng an toàn (khoảng 60% / ~12 điểm) theo yêu cầu, tạo ra một vùng đệm lý tưởng để linh hoạt điều chỉnh các tính năng Should/Could nếu rủi ro trễ tiến độ xảy ra.

### 3. Product Backlog có thứ tự (Ordered Backlog từ 1 đến 12)

Dưới đây là danh sách Backlog đã được sắp xếp dựa trên sự ưu tiên về giá trị nghiệp vụ, MoSCoW và tôn trọng chặt chẽ tính phụ thuộc kỹ thuật (VD: Phải có sách -> Có người dùng -> Tìm sách -> Mượn sách -> Lịch sử/Gia hạn/Đặt trước).

[MUST HAVE]

- (Mục 10) Thủ thư quản lý kho sách (L - 3)

- (Mục 1) Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (M - 2)

- (Mục 2) Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (M - 2)

- (Mục 3) Mượn sách online (có giới hạn số lượng) (L - 3)

[SHOULD HAVE]

5. (Mục 9) Xem lịch sử mượn sách của bản thân (S - 1)

6. (Mục 4) Gia hạn mượn sách online (S - 1)

7. (Mục 5) Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi có sẵn) (M - 2)

8. (Mục 8) Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (S - 1)

(Lưu ý: Tích lũy công sức từ 1 đến 8 là 15 điểm, nhóm phát triển vẫn còn 5 điểm năng lực cho Release 1 để làm các mục Could have bên dưới).

[COULD HAVE]

9. (Mục 12) Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (M - 2)

10. (Mục 6) Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (M - 2)

(Lưu ý: Tích lũy công sức từ 1 đến 10 là 19 điểm, hoàn toàn vừa vặn với năng lực 20 điểm của Release 1).

[WON'T HAVE - Lùi sang Release tiếp theo]

11. (Mục 12) Chat trực tiếp với thủ thư (L - 3)

12. (Mục 7) Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (L - 3)

### 4. Tự phản biện

Nếu có thành viên khác tham gia phân loại, một số hạng mục chắc chắn sẽ gây ra tranh luận. Ví dụ, với mục (12) Tích hợp đăng nhập mạng xã hội, bộ phận Marketing có thể lập luận đây là 'Must' vì tính năng này giúp giảm ma sát khi tạo tài khoản, trực tiếp tăng tỷ lệ chuyển đổi người dùng mới cho MVP. Tương tự, với mục (11) Chat trực tiếp với thủ thư, đội ngũ Chăm sóc khách hàng có thể cho rằng đây phải là 'Should' (thay vì 'Won't') do người dùng trải nghiệm hệ thống mới sẽ phát sinh rất nhiều thắc mắc cần hỗ trợ tức thì. Tuy nhiên, dưới góc độ Product Owner, tôi lập luận bảo vệ quyết định của mình dựa trên bài toán chi phí/công sức: với ngân sách Release 1 bị khóa chặt ở mức 20 điểm, chúng ta buộc phải cắt bỏ các tính năng tối ưu trải nghiệm (nice-to-have) để bảo vệ tuyệt đối nguồn lực cho luồng nghiệp vụ xương sống (tìm sách - mượn sách - quản lý sách).